## Organisation mit Rollenteilung / Aufgabenteilung:

* **Philip** - Leitung, Metriken, UserStoryMap
* **Michael** - Metriken, Requirements Engineering, Funktionalitäten
* **Christoph** - Vision Board, Requirements Engineering
* **Christian** - Risikoanalyse, UserStoryMap, Aufwandsschätzung
* **Nicklas** - Qualitätsmatrix, Personae, UserStoryMap
* **Alle** - Vorgehensweise, Präsentation

## Iteration 1

### Kickoff Meeting (27.11.2020)

1. Niederschrift der Aufgabendefinitionen
2. Gemeinsame Ausarbeitung der Produktbeschreibung
3. Rollenvergabe und Aufteilung in Expertengruppen (s.o.)

### 1. Sprint (27.11.2020 - 03.12.2020)

1. Simultane Arbeit an zugeteilten Aufgaben
2. Dynamischer Austausch über überlappende Aspekte

### 1. Sprint Review (03.12.2020)

1. Zusammentragen der Ausarbeitungen inklusive Diskussion und Feedback

### 2. Sprint (03.12.2020 - 10.12.2020)

1. Vorbereitung der Abgabe
2. Ausarbeitung der Präsentation

### 2. Sprint Review (10.12.2020)

1. Präsentationstraining mit anschließendem Feedback
2. Abgabe Commit auf GitHub

## Iteration 2

### Sprint Retrospective (14.12.2020)

1. Aufnahme und Diskussion Feedback aus Iteration 1
2. Vergabe der Aufgaben zur Anpassung

### 3. Sprint (14.11.2020 - 17.12.2020)

1. Simultane Arbeit an zugeteilten Aufgaben
2. Dynamischer Austausch über überlappende Aspekte

### 3. Sprint Review (17.12.2020)

1. Zusammentragen der Ausarbeitungen inklusive Diskussion und Feedback

### 4. Sprint (17.12.2020 - 20.12.2020)

1. Erarbeitung neuer Aspekte in Experten Gruppen
2. Vorbereitung der Abgabe
3. Ausarbeitung der Präsentation

### 4. Sprint Review (20.12.2020)

1. Präsentationstraining mit anschließendem Feedback
2. Abgabe Commit auf GitHub